ESPECIFICACIONES LEGALES

PARTICULARES

ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES

Articulo 1º.- OBJETO DE LA LICITACIÓN

---------------- Se llama a Licitación Pública para la:  “PROVISION DE  MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS PARA CONSTRUCCION DE CAPS Y EDIFICIO SALUD”.-

Artículo 2º.- FINANCIACION

---------------- La contratación de la Obra se financiará con fondos de origen nacional ARGENTINA HACE II

Artículo 3º.- PLAZO DE EJECUCIÓN

---------------- El plazo para la ejecución de las obras que se licitan será de Trescientos sesenta y cinco (365) días corridos, los que comenzarán a correr a partir de la fecha del  Acta de Iniciación y Replanteo.

Artículo 4º.- PRESUPUESTO OFICIAL

---------------- El Presupuesto Oficial de la presente obra asciende a la suma de PESOS:DIECINUEVE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 50/100                ($ 19.079.681,50).-

Artículo 5º.- ADQUISICIÓN DEL PLIEGO

---------------- La adquisición del  Pliego de  Bases y Condiciones se efectuará en la Oficina de Compras de la Municipalidad de Junín, sita en  calle Rivadavia 80 – 2do. Piso,  previo pago  de la suma  de Pesos:   CINCO MIL CON 00/100 ($ 5.000,00.-), importe no  restituible, y  por  el  cual  se  extenderá  recibo  donde constará el nombre completo del adquirente y su domicilio legal en la ciudad  de Junín. Este recibo o fotocopia autenticada por la Tesorería Municipal deberá acompañarse con la propuesta.

La venta se extiende desde el día Tres  (3) de Mayo de 2021 y hasta el día Diecisiete (17) de Mayo de 2021  inclusive, en horario administrativo Municipal.

Toda documentación que supere a la consignada en el párrafo anterior y que fuere necesaria para el oferente, se le suministrará mediante la reposición del sellado que fije la legislación vigente.

El pliego podrá ser consultado gratuitamente en la Oficina de Compras. La adquisición de dicho pliego reviste carácter de obligatorio para participar en el acto licitatorio.

Artículo 6º.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN

--------------   La presente licitación se contratará  por el sistema de Ajuste Alzado Relativo.

La certificación de los ítems que deberán cotizarse en forma global se efectuará en forma porcentual a las cantidades de obras efectivamente ejecutadas referidas al total del ítem; de acuerdo a los Análisis de Precios presentados y con arreglo al Plan de Trabajos aprobado.

Artículo 7º.- CONSULTAS Y CIRCULARES

--------------   Los adquirentes podrán solicitar en la Oficina de Compras de la Municipalidad de Junín las aclaraciones que estimen oportunas con antelación a la fecha del acto licitatorio y solo serán considerados los pedidos planteados por escrito y que registren fecha de entrada hasta las doce horas del día Diecisiete (17) de  mayo de 2021,  . Las aclaraciones y respuestas, se llevarán a conocimiento de todos los adquirentes de los Pliegos y serán incorporados al legajo completo formando parte del mismo.-

Las  empresas  que  no recibieran las  aclaraciones en forma de circulares aclaratorias, en los  domicilios  especiales constituidos en Junín en el momento de la  compra del Pliego, no tendrán derecho a efectuar reclamo alguno, sobre el particular, debiendo inexcusablemente  concurrir  a la Municipalidad  a retirar los ejemplares de las mismas, hasta las doce horas del día hábil anterior al fijado para la apertura. Asimismo el organismo licitante podrá  emitir aclaraciones que serán numeradas en forma correlativa por escrito hasta los Un (1) días hábiles anteriores del acto licitatorio.

Artículo 8º.- INFORMES A OBTENER POR LOS OFERENTES

--------------   La presentación de  las propuestas implica que los oferentes han estudiado los  documentos de  la  Licitación  y  obtenidos  los  informes  de  carácter  local, que de alguna manera puedan influir en la determinación de los precios, como asimismo, que se han informado  respecto a la configuración y naturaleza del terreno, del estado de la edificación  y de la unión de las obras nuevas con las ya existentes, en caso de corresponder, situación esta que no implicará a la Municipalidad pago alguno en concepto de adicionales o imprevistos.

Artículo Nº 9.- DE LOS OFERENTES

--------------   Podrán concurrir como oferentes  al  presente llamado a Licitación, las empresas unipersonales y las  sociedades o consorcios  de  sociedades  constituidas  conforme  a las disposiciones de la Ley de sociedades.

En el caso de  que dos o más  concurran  asociadas en consorcio a los fines de contratación que se licita, cada una  de las sociedades que  lo integran  deberá cumplimentar los recaudos que se fijan para cada sociedad individual, siendo requisito además:

a) Unificar su personería y fijar domicilio legal único.

b) Acompañar declaración  otorgada  por instrumento  público en la que conste que asumen el compromiso de constituir  una Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.) conforme  a Ley 19.550 para el caso  de resultar  adjudicataria  debiendo  ser el objeto de la misma exclusivamente el cumplimiento del  contrato. El plazo de las sociedades oferentes  como así también de la vigencia de la vinculación de las empresas  integradas en  el consorcio no podrá ser inferior a la suma de los previstos en el artículos 3º  del Pliego de Especificaciones Legales  Particulares, sin excluir los correspondientes a  eventuales  paralizaciones y/o ampliaciones del plazo de ejecución.

Artículo 10.- CONDICIONES LEGALES PARA LOS OFERENTES

--------------   Los proponentes aceptarán, por el solo hecho de participar en esta   Licitación, la competencia de  los Tribunales Ordinarios de la  Ciudad de Junín y harán  renuncia a cualquier otro  fuero o jurisdicción para todas  las cuestiones que pudieran  suscitarse con motivo de  la Licitación y/o contratación, debiendo  constituir a tal  efecto domicilio legal dentro del radio de  la  ciudad  de Junín, donde se  tendrá por válida cualquier notificación, interpelación administrativa o judicial que se realice.

Artículo 11º.- INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE JUNIN.-

----------------- Los proponentes  deberán  estar inscriptos en los Registros de Proveedores de la  Municipalidad de Junín, debiendo dichas inscripciones tener una antigüedad no mayor a 2 años de la fecha de extendida.

Artículo 12º.- PENALIDADES

----------------- Cuando se constatare que el proponente  estuviere alcanzado por alguna de las prohibiciones  contenidas en el artículo 2º del Pliego de  Especificaciones  Legales Generales procederá:

a) El rechazo de  la propuesta, con  la pérdida de la garantía de oferta si el impedimento se  advirtiera en el lapso que  va entre la apertura de la Licitación y la Adjudicación.

b) La anulación  del contrato, con  pérdida de la garantía del mismo y la indemnización por  daños y perjuicios cuando el impedimento  se advirtiese  después de notificada la  adjudicación.

Artículo 13º.- OBLIGACIONES LABORALES - PREVISIONALES E IMPOSITIVAS

--------------   El Contratista  deberá cumplir con las leyes laborales y previsionales respecto  del personal que afecte a  la ejecución de la obra licitada, asimismo con las de tipo impositivo y previsional  obligatorias para la actividad empresarial. La Municipalidad tendrá derecho a solicitar en cualquier momento la exhibición de la documentación que acredite tales cumplimientos.

Artículo 14º.- SEGUROS

--------------   El Contratista  deberá  contratar seguro  contra accidentes de  trabajo a su personal y respecto de responsabilidad civil por daños que puedan  ocasionarse a  terceros o cosas. La póliza de seguro contra  daños a terceros y/o cosas, deberá ser a entera  satisfacción de  la comuna y tendrá que ser presentada a las autoridades de la Oficina de Compras, antes del inicio de obra,  y  su vigencia se extenderá hasta la fecha del Acta de Recepción Definitiva, incluyendo eventuales paralizaciones. El monto de dicho seguro no será inferior a PESOS: TRES  MILLONES ( $3.000.000,00.-). No obstante en todos los casos, El Contratista  deberá responder íntegramente por el o los montos que se fijen judicialmente o extrajudicialmente. En caso de incumplimiento, El Contratista se hará pasible, de la aplicación de sanciones similares a las establecidas en  el Artículo 49º de las Especificaciones Legales Generales.

Artículo 15º.- RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS

-------------- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, la contratista será   responsable de  los daños y perjuicios ocasionados  por sus  dependientes y cosas afectadas a la obra. En caso de que algún  reclamo o demanda prosperare en contra de la Municipalidad, el  Contratista deberá restituir a la misma todos los gastos y costas  soportados. Las  sumas así devengadas podrán hacerse efectivas de los créditos a su favor, depósitos en garantía, o cualquier otra forma que la Comuna determine.

Artículo 16º.- PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

--------------   La propuesta deberá presentarse por duplicado, debidamente firmada en todas sus hojas por el oferente  con aclaración de la identidad. No se tomarán en cuenta las propuestas que presentaren  correcciones, raspaduras o entrelíneas que no hubieran sido  debidamente salvadas al pie de las mismas. Las cantidades deberán ser consignadas en letras y números. Cuando existiera diferencia entre ambas se tomarán como válidas las primeras.

El Sobre debe identificarse con la siguiente leyenda: "Licitación Pública Nº 07/2021 Apertura:  (18) Mayo de 2021 a las Once (11:00 Hs)”.-

Artículo 17º.- CONTENIDO DEL SOBRE

--------------   Deberá contener la documentación que a continuación se detalla:

a) Nota de  presentación  en la que  figura el nombre completo del proponente y su domicilio real.

b Las sociedades, deberán presentar en Fotocopia simple:

b1)   Estatuto y Contrato Social.-

b2)  Acta de designación de: Directores - Gerentes - Socios Administradores – Administradores y/o personas autorizadas, para la firma en representación del oferente, de la documentación requerida en la presente licitación.-

c) Un  ejemplar  del  Pliego  puesto a  la  venta con  todas las aclaraciones que  haya emitido el organismo licitante de oficio o en respuesta a consultas, firmado y sellado por el proponente y su representante técnico en todas sus hojas.

d) Declaración por la que conoce y acepta el proceso de selección de las empresas y el de adjudicación.

e) Recibo original de compra del Pliego o fotocopia.

f) Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Junín con vigencia a la fecha de apertura de la presente Licitación.

g) Constitución de domicilio y aceptación de la competencia de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Junín, y renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción, en la forma indicada en el Art. 10º de las E.L.P.-

h) Garantía de mantenimiento de oferta, de acuerdo a lo establecido en el  Artículo 10º de las E.L.G.-

i) Antecedentes de la Empresa y comprobantes expedidos por entidades públicas o comitentes particulares, que acrediten experiencia en obras similares a la licitada y/o en edificios Patrimoniales.

j) Comprobante de las inscripciones ante los organismos Fiscales y de Previsión (A.F.I.P. y Rentas).

k) Constancia de presentación y pago de los últimos tres  períodos vencidos pagos de los  impuestos nacionales y provinciales y boletas de depósito de  aportes previsionales (como Empleador y Autónomos).

l) Declaración  Jurada  de no encontrarse bajo ninguna de las causales de  exclusión previstas por el artículo 2º del Pliego de Especificaciones Legales Generales.

ll) Balance de los dos últimos ejercicios, incluyendo los respectivos Indicadores Financieros de la Liquidez del Activo y Exigibilidad del Pasivo, certificados por Contador Público.

Los indicadores a  certificar  son los siguientes:

1) Liquidez corriente                   = Activo Corriente /  Pasivo Corriente

2) Liquidez seca o ácida:            = (Act. Cte. - Bienes de Cambio) /  Pasivo Corriente

3) Endeudamiento a corto plazo = Pasivo Corriente / Activo Total

4)Capital de trabajo:                    =Activo Corriente - Pasivo Corriente

En caso que el oferente fuera un consorcio, los balances, el Estado de  Situación  Patrimonial y los  indicadores deberán ser los de cada una de las empresas integrantes. Asimismo, aquellas empresas oferentes que tuvieran un objeto social que exceda la naturaleza del tipo de obra objeto de esta licitación, deberán presentar una apertura certificada en sus estados contables y situación patrimonial  que permita visualizar con precisión el resultado de la explotación de cada rubro.-

- Listado de equipos de propiedad de  la empresa.

n) Listado de equipos  a afectar a la obra.

ñ) Nómina de Obras contratadas con otras reparticiones públicas y/o privadas, o declaración de no tener contratadas. (Este último caso no será causal de rechazo).-

o) Designación  del representante  Técnico  que deberá  ser un profesional   Ingeniero Civil y/o en Construcciones y/o Arquitecto, con experiencia en obras dsimilares, debiéndose incluir los antecedentes del mismo y su aceptación.

p) Plan de Trabajo (en porcentajes y pesos).

q) Curva de Inversiones (en porcentajes y pesos).

r) Copia del contrato visado por el respectivo Colegio Profesional referido a la liquidación de honorarios pertenecientes al estudio de propuesta correspondiente al  Representante Técnico, en particular para esta Obra.

s)Cómputo y presupuesto detallado

t)Certificado emitido a la fecha, como constancia de Inscripción en el Registro de Licitadores de la Provincia de Bs. As. y/o Certificado emitido como constancia de Inscripción en el Registro Nacional  de Constructores vigente a la fecha de apertura de la presente Licitación.

Las omisiones de  cumplimentar cualquiera de los puntos que se detallan a continuación,  serán causal automática de rechazo de la propuesta, en caso de no ser subsanados en el acto de apertura: c) h), q) r) y s).  Su incorrecta presentación podrá ser completada a criterio del Municipio dentro de los próximos 3 (tres) días hábiles posteriores a la toma de conocimiento de la empresa. Si transcurrido el plazo establecido no se diera cumplimiento, la respectiva propuesta será rechazada, previo dictamen  del D.E..-

La Municipalidad se reserva el derecho de verificar ampliamente todos los datos y  constancias suministradas  por los proponentes. En todos los  casos  en que se hubieren omitido firmas del Oferente y/o del Repte. Técnico, las mismas podrán cumplimentarse con posterioridad.

PARAMETROS

A UTILIZAR PARA EVALUAR LA CAPACIDAD

FINANCIERA DE LAS EMPRESAS

# indicador

# ESCALA A UTILIZAR

Liquidez Corriente                                      0,00 - 0,99  Malo         (0   PUNTO)

1,00 -  1,49  Bueno      (5 PUNTOS)

Activo Corriente                                            1,50 – 1,79 M. Bueno   (6       “     )

Pasivo Corriente                                            1,80 – en + Optimo     (7,50  “      )

--------------------------------------------------------------------------------------------

Liquidez Seca o Ácida

0,15 - 0,59  Malo            (0   PUNTO)

Act. Cte. – Bienes de Cambio                           0,60 - 0,80  Bueno         (5 PUNTOS)

Pasivo Corriente                                0,81 - 0,99  Muy Bueno   (6      “        )

1,00 - en + Optimo          (7,50   “     )

-----------------------------------------------------------------------------------------

Endeudamiento a Corto Plazo

MAYOR A 0,70 Malo          (0   PUNTO)

Pasivo Corriente                              0,69 - 0,46       Bueno        (5 PUNTOS)

Activo Total                                0,45 - 0,22       M. Bueno    (6          “    )

0,21 - en (-)     Optimo       (7,50          )

-----------------------------------------------------------------------------------------

Capital de Trabajo

MENOS DE 2.500.000     Malo       (0   PUNTO)

Activo Corriente – Pasivo Corriente          2.500.000 – 6.000.000         Bueno (5 PUNTOS)

6.000.001 – 9.000.000       M.Buen  (6      “      )

9.000.001 - en +             Optim      (7,50   “     )

MÍNIMO A ALCANZAR: 15 PUNTOS. Además se debe igualar o superar por lo menos, en 3 (tres) de los valores integrantes del parámetro considerado, la calificación de BUENO (5 PUNTOS), caso contrario, la puntuación a considerar será: CERO.

Artículo 18º OFERTAS NO VALIDAS

--------------  Aquellas ofertas superiores al presupuesto oficial, serán consideradas no válidas.-

Artículo 19º.- PLAN DE TRABAJO

------------------ El Plan de Trabajo a  presentar por el oferente, deberá ser racional y acorde  con  el normal desarrollo  de la obra, debiendo responder a los parámetros fijados por el presente Pliego de Bases y Condiciones, incluyendo:

a) Cantidad de obra a ejecutar mensualmente en cada ítem y porcentaje con respecto al total del mismo.-

b) Memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo y justifique el plan presentado.

Artículo 20º.- ANÁLISIS DE PRECIOS

------------------ a) La cotización de la mano de obra se realizará mediante cuadrillas tipo específicas conforme con las tareas a realizar en cada ítem. No se admitirá una misma cuadrilla tipo para ser utilizada en los análisis de distintos trabajos.

El costo de los jornales del personal de categorías similares, deberán ser uniformes para todos los análisis de precios.

b) El costo de cada material deberá ser el mismo para todos los análisis de precios. Las mermas y desperdicios de materiales se consideran incluidos dentro del precio de los mismos.

c) El costo unitario del transporte para cada material o grupo de ellos deberá ser uniforme en todos los análisis de precios.

d) Para todos los ítems de la oferta deberán ser idénticos los porcentajes G.G., G.F., B y G.I. .-

e) Los honorarios  profesionales  por  representación  técnica, serán calculados con el arancel vigente a la fecha de licitación, no constituyendo ítem de la oferta. Su importe será absorbido en forma proporcional, por cada  uno de los ítems que conforman el total de la obra.

f) En los  análisis de cada  ítem deberá indicarse el equipo a emplear en la ejecución.

g) No podrán omitirse las  cuantías de  los materiales más importantes de cada ítem.-

Los equipos ofrecidos en la oferta para la ejecución de cada ítem, deberán claramente identificados, acreditando su titularidad, lo mismo que su lugar de depósito, para ser inspeccionados por la comisión de preadjudicación si lo considera conveniente.

El comitente se reserva el derecho de rechazar aquellas ofertas que a su juicio  presenten  distorsión  de insumos en sus respectivos análisis de precios.; además la  no presentación  de cualquier análisis de  precios, excepto los pertenecientes a los ítems globales, será causal de rechazo de la propuesta.

21º.- SELECCIÓN

------------------  La comisión de funcionarios que tenga a su cargo el acto de apertura de los pertinentes sobres, certificará la existencia formal de la documentación requerida y hará constar en el acta respectiva las omisiones y/o anomalías en que hubieran incurrido los oferentes.

La Municipalidad calificará las propuestas mediante puntaje de 0 a 100, a su solo juicio, en función de los siguientes parámetros:

a) Capacidad económica y financiera de la Empresa: evaluada mediante los parámetros establecidos para ese fin, provenientes de los dos últimos balances exigidos (de 0 a 30 puntos).MÍNIMO A ALCANZAR: 15 PUNTOS. Además se debe igualar o superar por lo menos, en 3 (tres) de los valores integrantes del parámetro considerado, la calificación de BUENO (5 PUNTOS), caso contrario, la puntuación a considerar será: CERO.-

b) Antecedentes en obras  iguales y/o similares: (de 0 a 30 puntos). Nómina de obras iguales y/o similares ejecutadas por la Empresa, en cuanto a sistema constructivo e importancia económica,  realizadas  para  entidades  públicas o comitentes particulares. Se considerarán únicamente obras  con una antigüedad no mayor a 10 (diez) años a contar desde la fecha de terminación y referida a la fecha de apertura de la licitación.-

El puntaje a asignar a cada empresa, para el presente parámetro, se regirá por la siguiente tabla de calificación:

CANTIDAD DE OBRAS                                                   PUNTAJE

0                                                                     0

5                                                                    10

de 5 a 10                                                                   20

más de 10                                                                   30

MÍNIMO A ALCANZAR: 15 PUNTOS

c) Evaluación de los equipos a utilizar: Para lo cual se tendrá en cuenta: la suficiencia, que permitan desarrollar métodos constructivos actualizados y que posean un adecuado estado de conservación para la ejecución de la obra que se licita  (de  0 a 20 puntos).

d) Métodos de ejecución previstos y Calidad de Plan de Trabajo: (de 0 a 20 puntos).

Se otorgara un puntaje de 0 a 20 puntos, en relación a la definición de las tareas, tiempo, correlación entra la misma, etc en función del objetivo.-

Artículo 22º.- APERTURA

------------------Se abrirán los sobres  de  las  propuestas  seleccionadas,  labrándose un acta en la que se consignarán los importes de cada oferta, todo otro dato de interés y las observaciones que deseen formular los representantes de las empresas participantes y que se hallaren debidamente autorizado para esto.-

Todos los representantes de oferentes  presente  y las autoridades participantes que representen a la Municipalidad en ese acto,  suscribirán el acta pertinente.

Artículo 23º.- OMISIONES U ERRORES

---------------- Si existieran omisiones o errores de naturaleza formal observados en el acto de apertura de los respectivos sobres, el organismo licitante podrá solicitar su cumplimiento dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores, a partir de  la fecha de su  requerimiento, en horario administrativo. En caso de no darse satisfacción  en tiempo y forma por parte del oferente, a la requisitoria formulada, el D.E. podrá tener por desestimada la propuesta, sin que ello de lugar a reclamo alguno por parte del Oferente.

Artículo 24º.-  RECHAZO DE OFERTAS

------------------- La Municipalidad se reserva el  derecho de rechazar  todas  las ofertas que se presenten si a su solo juicio esta resultare la decisión más conveniente a  los intereses Municipales.

Artículo 25º.-  OFERENTE ÚNICO

------------------- La concurrencia o la selección de un solo oferente no será  obstáculo para la prosecución del trámite de la licitación, si a juicio de la Municipalidad, el mismo reúne las condiciones requeridas para la admisión de la propuesta.

Artículo 26º.- REPRESENTANTE TÉCNICO

------------------ El profesional que cumpla tal función deberá presentar Copia del contrato visado por el respectivo Colegio Profesional referido a la liquidación de honorarios pertenecientes al estudio de propuesta correspondiente al  Representante Técnico, en particular para esta Obra.

Artículo 27º.- PLAZO DE GARANTÍA Y CONSERVACIÓN

------------------ Ejecutada la totalidad de la obra contratada y realizada la Recepción Provisoria de la misma, el  Contratista se hará cargo de las obras por el término de Trescienos sesenta y cinco (365)   días corridos, sin derecho a compensación alguna. Debiendo en dicho período en las condiciones precitadas realizar cualquier tipo de trabajo en el plazo que se le establezca, por orden de la Inspección de la Obra. A los fines que transcurrido el plazo de conservación la obra se encuentre terminada y en funcionamiento de acuerdo a lo previsto por Pliego.

Transcurrido este plazo de conservación y garantía se procederá a la recepción definitiva, de no mediar objeciones por parte de la S.P.MO.P.

Artículo 28º.- CONFORMIDADES

------------------  Las  empresas  oferentes  aceptan de  plena conformidad y sin derecho a reclamo alguno, los siguientes aspectos establecidos en estos pliegos y en las leyes de aplicación y sus decretos reglamentarios.

1) Que las ofertas incompletas no serán consideradas.

2) Que de ofrecer alternativas de cotización, debe acompañarse conjuntamente la  oferta básica que  cumpla con lo originariamente especificado.

3) Que solo se considerarán ofertas alternativas, si las hubiere, correspondiente a la oferta básica  evaluada como la  más conveniente.

4) Que se le podrán pedir aclaraciones e informaciones adicionales, sin derecho a modificar la oferta.

5) El período establecido por el mantenimiento de ofertas y de la garantía respectiva, así como los tipos y montos de garantías, fianzas y seguros.

6) El plazo previamente fijado para la firma del  contrato, si se le adjudica la obra.

7) La forma y plazo de pago de los certificados de obra, incluyendo retenciones y penalidades.

8) Que no podrá  transferir  la obra excepto lo previsto en la legislación vigente y previa conformidad de la Municipalidad.

9) A efectos de deslindar la responsabilidad para la obra, se establece el siguiente orden de prioridad:

a) Pliego de  Bases y Condiciones  Legales: Generales y Particulares.

b) Planos.

c) Especificaciones Técnicas.

d) Computo Métrico.

e) Memoria Descriptiva.

f) Listado enumerativo de los Items componentes.

Si la discrepancia surgiera en un mismo plano, entre la medida de escala y la acotada, se aceptará  esta última. En caso de  discrepancia entre  dos especificaciones  de igual validez en lo que  respecta al orden de prioridad establecido, el contratista, quedará eximido de responsabilidad, siempre que hubiese ejecutado  el trabajo en la forma  prevista  por cualquiera de las disposiciones que se opongan entre sí.

ARTÍCULO 29º: FIRMA Y GARANTÍA DEL CONTRATO

El Adjudicatario se deberá presentar ante la Oficina de Licitaciones, dentro de los  Cinco (5) días hábiles de comunicada la adjudicación, a suscribir el respectivo contrato, acto en que entregará a la Municipalidad, la Garantía de Contrato.

Artículo 30º.- DE LAS CERTIFICACIONES

------------------En consideración al flujo de fondos programado para la financiación de esta obra, las certificaciones mensuales deberan ser acorde al Plan de Trabajo y  Curva de inversiones.

La Inspección efectuará dentro de los  diez (10) primeros días de cada  mes, la   medición de los trabajos ejecutados en el anterior, debiendo intervenir  el Representante Técnico del Contratista.

Del  importe  de  cada  certificado  se  deducirá el cinco por ciento  (5%)  que se retendrá hasta la  Recepción  Definitiva  como  Garantía de Obra, o Fondo de Reparo. Esta retención  podrá ser reemplazada por su equivalente,  mediante  póliza de seguro de  Caución o aval bancario tomados de sus valores nominales.El pago de las certificaciones quedara sujeto a la disponibilidad de fondos de origen nacional PROGRAMA ARGENTINA HACE II.-

Artículo 31º.- EQUIPAMIENTO

Se debera proveer el siguiente equipamiento:

CPU (procesador) Intel core i7 9°generación o superior

Tarjeta grafica 1 GPU con una puntuación de G3DMark de 14.000 o mas controladores actualizados. Como la Nvidia GeForce RTX 2070, AMD Radeon RX 5700XT o mejor.

Memoria de tarjeta grafica 8 GB

Memoria del sistema (RAM) 32 GB o más

Fuente de alimentación 550W 80 plus Gold o superior

Disco SSD 1 TB

Mother: tiene que tener dos slots M.2 (no excluyente)

Monitor  24 pulgadas conexión HDMI y VGA

Impresora Multifunción HP LaserJet Pro M428fdw o superior

Primera pagina impresa en negro (A4, preparada) 6,3 segundos

Ciclo de trabajo (mensual, A4) hasta 80.000 páginas.

Conectividad: 1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 USB integrado trasero, 1 puerto USB frontal, red Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T

802.3az (EEE); radio WI fi 802.11b/g/n/2,4/5GHz. Volumenes de páginas mensuales recomendado 750 a 4000. Accesorios compatibles:bandeja alimentador de 550 hojas para HP Laserjet D9P29A, unidad de USB mini de 16 GB HP v222w POR81AA

El mismo una vez finalizada la obra formaran parte del patrimonio municipal.-

SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS,- 2021

LICITACION PUBLICA Nº 07/2021

FORMULARIO  DE  PROPUESTA

Señores:

Municipalidad de Junín.

El abajo firmante _________________________________________ con domicilio legal constituido en la calle____________________ ___________________________ Nº ______ de la Ciudad de____________ Provincia de Buenos Aires, República Argentina; luego de haber examinado el presente Documento, incluyendo sus enmiendas n° ____________________________________, los suscriptos ofrecemos proveer y entregar ________________________________ ____de conformidad con dichos documentos, por la suma de PESOS:________________________________ ____________________________________________________________($_______________ __)u otras sumas que se determinan de acuerdo al analisis de precios que se adjunta a la presente oferta y que forma parte integrante de ella.

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a realizar la obra de acuerdo  lo solicitado en Pliego en el lugar indicado en los Documentos de la Licitación dentro de las fechas establecidas.

Entendemos que Uds. no están obligados a aceptar ninguna oferta que reciban.

Junín, ____ de _____________ de 2021.

----------------------------------------

Firma y Sello Oferente